证券代码：002092    证券简称：中泰化学    公告编号：2012-066

关于控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司

一期项目建设进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）三届二十九次董事会、2009年度股东大会决议，公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）一期年产40万吨聚氯乙烯树脂、30万吨离子膜烧碱循环经济项目（以下简称“一期项目”），于2011年初全面开工建设。

为抢抓机遇，阜康能源加快项目建设速度，于2012年8月开展了一期项目装置的联动试车工作，并邀请中国氯碱协会专家莅临工业园，对一期项目进行开车前的专项检查。根据项目建设情况和前期试车运行情况，公司计划于2012年9月16日进行一期项目的化工投料，与之配套的中泰矿冶电石项目也将陆续投产。阜康能源二期40万吨/年聚氯乙烯树脂、30万吨/年离子膜烧碱及配套2×15万千瓦热电联产循环经济项目（以下简称“二期项目”）计划于2012年底前进行化工投料试生产。

阜康能源一期、二期项目顺利建成投产后，公司主营产品的生产能力将达到年产150万吨聚氯乙烯树脂、110万吨离子膜烧碱。

公司将严格按照相关规定对该事项的进展情况及时予以公告。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○一二年九月十日